Выступление помощника

полномочного представителя 
Президента Российской Федерации

в Уральском федеральном округе Федосеева М.В.
на совещании о реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» 
в Уральском федеральном округе

16 октября 2020 г.

Уважаемый Николай Николаевич, Владимир Владимирович, уважаемые коллеги!

Остановлюсь более подробно на результатах исполнения нацпроекта в 2020 году

Начну со строительства жилья.

За январь – август 2020 года введено 3 миллиона 74 тысячи квадратных метров жилья, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

(В 2019 году план по вводу жилья в эксплуатацию 
был выполнен только в двух регионах  Свердловской 
и Тюменской областях.)

По итогам 8 месяцев 2020 года статистикой отмечается положительная динамика в жилищном строительстве 
трех регионов федерального округа:

в Челябинской области, введено 827,9 тыс.кв.метров, 
что на 14,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года, план на 2020 год выполнен на 47,2%;

в Югре введено 433,9 тыс.кв.метров, что на 71,3% больше, 
чем за аналогичный период 2019 года, план на 2020 год выполнен на 43,2%;

в Ямало-Ненецком автономном округе введено 
67,5 тыс.кв.метров, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года, план на 2020 год выполнен на 23,1%.

Лидером по объему вводу жилья в эксплуатацию 
в федеральном округе по прежнему остается Свердловская область, где введено 1 миллион 14 тысяч квадратных метров, это показатель примерно соответствует уровню прошлого года.

(на 0,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, план на 2020 год выполнен на 38,2%.)

В Тюменской области введено 597,2 тыс.кв. метров, 
что на 10,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, план на 2020 год выполнен на 34%.

В Курганской области введено 133,4 тыс.кв. метров, 
что на 10,5% меньше чем за аналогичный период 2019 года, план на 2020 год выполнен на 39,7%.

В расчете на одного жителя ввод жилья за 8 месяцев 2020 г. в целом по Уральскому федеральному округу составил 
0,25 кв.метра, в том числе:

в Тюменской области – 0,4 кв.метра;

в Югре – 0,26 кв.метра;

в Челябинской области – 0,24 кв.метра;

в Свердловской области – 0,23 кв.метра;

в Курганской области – 0,16 кв.метра;

в Ямало-Ненецком автономном округе – 0,13 кв.метра.

Всего на 12 октября 2020 г. в Уральском федеральном округе индустриальное жилье возводят 269 застройщиков, которые осуществляют строительство 697 домов, площадью свыше 6,8 миллиона квадратных метров.

БОльшая часть из них, а именно 644 дома площадью 6 миллионов 216 тысяч кв.метров жилья (91,1%) строится в рамках № 214-ФЗ.

В том числе с использованием счетов эскроу выдано 
397 разрешений на строительство 460 домов площадью 
4 миллиона 26 тысяч кв.метров жилья, или 59% от общего объема стройки.

С момента нашего прошлого совещания в июне 2020 г. доля строительства по счетам эскроу выросла в целом 
по округу на 3% (на 18 июня 2020 г. – 56%).

Наибольшая доля многоквартирных жилых домов, строящихся с использованием счетов эскроу в Курганской (85%) и Челябинской (84%) областях, наименьшая в Свердловской области (52%).

Завершение перехода на проектное финансирование должно повысить устойчивость предприятий строительной отрасли и привести к уменьшению количества недобросовестных застройщиков.

Коротко остановлюсь на проблемных объектах.

На 12 октября 2020 г. в Уральском федеральном округе 161 многоквартирный дом жилой площадью 966 тыс.кв.метров включен в Единый реестр проблемных объектов, в том числе:

в Челябинской области – 68 домов площадью 
407 тыс.кв.метров (42,1%);

в Свердловской области – 31 дом площадью 
163 тыс.кв.метров (16,8%);

в Курганской области – 12 домов площадью 
149 тыс.кв.метров (15,4%);

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 23 дома площадью 163 тыс.кв.метров (16,8%);

в Ямало-Ненецком автономном округе – 25 домов  площадью 75 тыс.кв.метров (7,8%);

в Тюменской области – 2 дома  площадью 9 тыс.кв.метров (0,83%).

Из числа указанных проблемных объектов 
на 83  новостройки были привлечены средства 3 798 граждан.

Прошу губернаторов с учетом решений Правительства Российской Федерации по защите прав пайщиков жилищно-строительных кооперативов принять дополнительные меры 
по вводу проблемных домов в эксплуатацию.

Как уже отметил Николай Николаевич, крайне своевременно заработал механизм льготного ипотечного кредитования под 6,5%.

14 октября 2020 г. Президентом Российской Федерации одобрена инициатива Минфина России о продлении действия программы льготной ипотеки до середины 2021 года (проект постановления Правительства Российской Федерации размещен на regulation.ru).

При этом считаем целесообразным рассмотреть возможность снижения ставки до уровня ключевой ставки Центрального банка России во второй половине 2021 года.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, к 1 октября 2020 г. в Уральском федеральном округе выдано 20 082 таких кредита на сумму свыше 47,3 млрд.рублей (по России – 205,9 тыс.кредитов на 575,4 млрд.рублей), в том числе:

в Свердловской области – 7 710 кредитов на сумму более 19,1 млрд.рублей;

в Тюменской области – 6 925 кредитов на сумму более 
17,3 млрд.рублей;

в Челябинской области – 3 708 кредитов на сумму более 
6,6 млрд.рублей;

в Югре – 871 кредит на сумму более 2,4 млрд.рублей;

в Курганской области – 617 кредитов на сумму более 
1 млрд.рублей;

в Ямало-Ненецком автономном округе – 251 кредитов 
на сумму более 751,2 млн.рублей.

В результате, несмотря на кризисные явления за январь – август 2020 г. в целом по округу выдано 
101 220 ипотечных кредитов, что на 17,5% больше, 
чем за аналогичный период 2019 года.

Объем предоставленных кредитов составил свыше 
219,6 млрд. рублей, что также на 27,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным статистики в январе – августе 2020 г. доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме стройки составила чуть более половины – 50,9%, что примерно соответствует уровню прошлого года (52,5%)

Всего за 8 месяцев в федеральном округе населением введено 1 563,3 тыс.кв.метров жилья, что на 3,3% больше, 
чем за аналогичный период 2019 г.

В трех из шести регионов федерального округа отмечен рост строительства жилья населением – это Тюменская область, ХМАО-Югра и ЯНАО

в Тюменской области введено 338,2 тыс.кв. метров, 
что на 74% больше, чем за аналогичный период 2019 года;

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре введено 171,8 тыс.кв.метров, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года;

в Ямало-Ненецком автономном округе введено 
26 тыс.кв.метров, что на 16,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В Свердловской, Челябинской и Курганской областях отмечается уменьшение объемов индивидуального жилищного строительства на сегодняшний день.

Хотя, конечно, корректней проводить анализ на основе годовых показателей.

В Свердловской области населением введено 564,3 тысячи квадратных метров, что, на 4,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В Челябинской области введено 365,8 тыс.кв.метров, 
что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В Курганской области введено 97,2 тыс.кв. метров, 
что на 17,6% меньше чем за аналогичный период 2019 года.

Прошу губернаторов проанализировать ситуацию и принять соответствующие меры для ускорения ввода индивидуальных жилых домов в текущем году.

Особенно это актуально для Курганской области, где доля индивидуального жилищного строительства составляет более  70%.

Отдельное внимание должно уделяться не просто выполнению планов по вводу жилья в эксплуатацию, а созданию условий для комплексного жилищного строительства, создания комфортной среды проживания.

Помимо региональных мер по обеспечению земельных участков, инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, необходимо активно привлекать федеральные средства, участвовать в программе «Стимул», программах Фонда содействия реформированию ЖКХ, АО «ДОМ.РФ».

Всего регионами заявлено к участию в программе «Стимул» на 2021 – 2024 годы 33 объекта:

18 – от Свердловской области;

7 – от Челябинской области;

4 – от Курганской области;

3 – от Югры;

1 – от Тюменской области.

При этом в Свердловской области все объекты в заявке 
по г.Екатеринбургу.

Прошу глав регионов более активно готовить необходимые документы по участию в программе, что позволит сэкономить региональные средства на создание необходимой инфраструктуры.

В части выполнения программы переселения.

Как уже отметил Николай Николаевич, при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья также важно делать акцент на приобретение и строительство нового жилья для переселяемых граждан.

В Уральском округе целевые показатели 2020 года уже достигнуты в пяти регионах, кроме Курганской области.

(В целом по Уральскому федеральному округу целевыми показателями на 2019-2020 годах предусмотрено переселение 
10 040 человек из аварийного жилья площадью 182,2 тыс.кв. метров.

За 2019 год и январь - август 2020 г. в федеральном округе за счет всех источников финансирования переселено 29 тысяч 
30 человек из аварийного жилья площадью почти 439,68 тысячи квадратных метров, в том числе по регионам:

в Югре переселено 10 860 человек (в 4,3 раза больше плана на 2019 – 2020 годы) из аварийного жилья площадью 
160,77 тыс.кв.метров (в 3,5 раза больше плана на 2019 – 2020 годы);

в Ямало-Ненецком автономном округе переселено 
9 380 человек (в 4,1 раза больше плана на 2019 – 2020 годы) 
из аварийного жилья площадью 136,55 тыс.кв.метров (в 3,3 раза больше плана на 2019 – 2020 годы);

в Тюменской области переселено 3 860 человек (в 3,1 раза больше плана на 2019 – 2020 годы) из аварийного жилья площадью 61,31 тыс.кв.метров (в 2,7 раза больше плана 
на 2019 – 2020 годы);

в Свердловской области переселено 2 410 человек (103,9% от плана на 2019 – 2020 годы) из аварийного жилья площадью 42,62 тыс.кв.метров (101,3% от плана на 2019 – 2020 годы);

в Челябинской области переселено 2 310 человек (в 1,9 раза больше плана на 2019 – 2020 годы) из аварийного жилья площадью 35,23 тыс.кв.метров (в 1,6 раза больше плана 
на 2019 – 2020 годы);

в Курганской области переселено 210 человек (55,2% 
от плана на 2019 – 2020 годы) из аварийного жилья площадью 
3,2 тыс.кв.метров (46,1% от плана на 2019 – 2020 годы).

Достигнутые в регионах темпы расселения аварийного жилья позволяют перейти к выполнению решений Правительства Российской Федерации об ускоренном переселении граждан из аварийных домов.

В целом по федеральному округу планируется, 
что порядка 9 тысяч человек на 1 – 2 года раньше переедут 
в комфортное современное жилье.

С учетом выделенных лимитов, а это более 
4 млрд.рублей, не в 23-24 годах, а уже в 2021 – 2022 году необходимо построить для расселения граждан почти 
157 тыс.кв.метров аварийного жилья:

в Югре – почти 50 тыс.кв.метров;

в Свердловской области порядка 35 тыс.кв.метров;

в Ямало-Ненецком автономном округе – почти 
27 тыс.кв.метров;

в Челябинской области около 22,4 тыс.кв.метров;

в Тюменской области – почти 16 тыс.кв.метров;

в Курганской области – 6,3 тыс.кв.метров.

Прошу губернаторов принять все необходимые меры 
по своевременному контрактованию и расселению аварийного жилья, обратив внимание на качество строящихся домов и приобретаемых квартир.

Теперь к вопросу качества квартир.

В реестре обращений граждан по качеству жилья, построенного для переселения граждан из аварийных домов 
на 9 октября 2020 года по Уральскому федеральному округу 
на контроле находятся 11 обращений, в том числе:

в Курганской области – по 7 домам в г.Шадринске;

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 
по 2 домам в г.Советский и г.Белоярский;

в Ямало-Ненецком автономном округе – по 2 домам 
в с.Мужи Шурышкарского района.

Коллеги, прошу внимательно отработать данные обращения и принять меры, направленные на повышение качества жилья, в которое переселяют граждан.

Остановлюсь на комфортной городской среде.

Как уже озвучил Николай Николаевич, всего 
по Уральскому федеральному округу предусмотрено финансирование 4 256 млн.рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 3 480 млн.рублей;

региональные бюджеты - 776 млн.рублей.

По информации Минстроя России, с привлечение  федеральных средств планируется благоустроить 
881 территорию, в том числе 505 общественных и 376 дворовых территорий.

По состоянию на 13 октября 2020 г. контракты заключены на 881 из 881 территории (100%).

Работы завершены на 561 из 881 территории (64%), в том числе на 218 дворах (58%) и 343 общественных территориях (67,9%).

Работы ведутся на 320 из 881 территории (36%), в том числе 
на 158 дворах (42%) и 162 общественных территориях (32,1%).

в Курганской области на 75 дворовых (81,5% от плана 
на 2020 год) и 27 общественных (40,3%) территориях;

в Свердловской области на 4 дворовых (8,3%) 
и 16 общественных (29,6%) территориях;

в Тюменской области на 17 дворовых (63%) 
и 1 общественной (25%) территории;

в Челябинской области на 62 дворовых (29,7%) 
и 61 общественной (26,9%) территории;

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 34 общественных территориях (49,3%);

в Ямало-Ненецком автономном округе 
на 23 общественных территориях (27,4%).

Освоение федеральных средств на 6 октября 2020 г. 
в целом по федеральному округу составляло 1,9 млрд.рублей, или 56% от плана (по России – 53,2%).

Прошу губернаторов в своих докладах подробно остановиться на мерах, принимаемых для стопроцентной реализации программы в текущем году.

Уважаемые коллеги, Николай Николаевич уже отметил работу регионов по привлечению средств Фонда ЖКХ на  модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Вместе с тем, отдельное внимание необходимо уделять взаимодействию с Фондом по вопросам энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В федеральном округе уже есть положительный опыт такого ремонта в Югре и Тюменской области.

Граждане в дополнении к улучшению условий проживания получают существенную экономии при оплате услуг ЖКХ.

Практика показывает, что расходы жителей на оплату электроэнергии и тепла в домах, где проведен энергоэффективный капитальный ремонт, снизились на 30 – 40%.

При этом Фонд ЖКХ может компенсировать до 80% затрат на такой капитальный ремонт, или до 5 млн.рублей на один дом.

На сегодняшний день Фондом одобрено две заявки от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 2 домам и одна заявка от Тюменской области также
 по 2 домам.

Полученные от Фонда ЖКХ средства уже направлены 
в муниципальные образования.

Свердловская область также готовит 1 заявку по 1 дому 
в 2020 году и планирует подготовить 1 заявку в 2021 году.

Челябинская область прорабатывает вопрос формирования заявки в Фонд ЖКХ по 1 дому в г.Троицке.

Учитывая состояние жилого фонда в регионах и серьезный положительный эффект от энергоэффективного капитального ремонт считаю, что количество заявок крайне недостаточно, регионам необходимо организовать системную работу с собственниками жилья, провести сплошную инвентаризацию жилого фонда и утвердить планы работы по подготовке и подаче заявок в Фонд.

Уважаемые коллеги, зачастую собственники самостоятельно не могут подготовить все необходимые документы, даже если знают о программе и хотят в ней участвовать, и помощь региональных властей им крайне необходима.

Прошу губернаторов не формально отнестись к этой работе.

Коротко остановлюсь на результатах контрольных мероприятий.

Контрольно-надзорными органами во всех регионах округа регулярно выявляются нарушения связанные с реализацией нацпроекта «Жилье и городская среда».

Так, в Тюменской области в 2020 году при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» органами прокуратуры выявлено 94 нарушения, в целях устранения которых принесено 29 протестов, внесено 13 представлений.

Нарушения законодательства выявлены прокурорами 
в Абатском, Ишимском, Тюменском, Ялуторовском районах 
и в г.Тюмени.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 15 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

В Курганской области выявлено 97 нарушений, в целях устранения которых принесено 28 протестов, внесено 
22 представления по результатам рассмотрения которых 
11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено 9 дел об административных правонарушениях, 9 лиц привлечены к административной ответственности, 21 должностное лицо предостережено о недопустимости нарушения федерального законодательства в обозначенной сфере.

Нарушения законодательства выявлены прокурорами 
в г.Кургане, г.Шадринске, Далматовском, Лебяжьевском 
и Мокроусовском районах.

В Свердловской области органами прокуратуры выявляются нарушения, как связанные с расходованием бюджетных средств, осуществлением закупок, так и достижением результатов национальных проектов, созданием препятствий для их реализации в г.Нижнем Тагиле, г.Первоуральске, г.Арамиле, г.Тугулыме, Невьянском, Нижнесергинском, Новолялинском, Верхотурском районах.

В Челябинской области выявлено 96 нарушений закона, 
в целях устранения нарушений внесено 50 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 26 лиц, опротестовано 4 незаконных правовых актов, по результатам рассмотрения 3 правовых акта изменены, 
41 должностное лицо предостережено о недопустимости нарушений закона, в суды направлено 2 исковых заявления, рассмотрены, требования прокуроров удовлетворены в полном объеме, по результатам проверок для решения вопроса о возбуждении уголовного дела направлен 1 материал, возбуждено 1 уголовное дело.

Нарушения законодательства выявлены прокурорами в г.Челябинске, г.Копейске, г.Кыштыме, г.Троицке, Кусинском, Карталинском, Каслинском, Нагайбакском районах.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре выявлено 252 нарушения, для их устранения принесено 
19 протестов, 18 из которых  рассмотрены и удовлетворены, 
в суд направлено 24 иска, из которых 11 рассмотрены 
и удовлетворены, внесено 86 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 41 виновное лицо, 
к административной – 20, 12 лиц предостережено 
о недопустимости нарушения закона, по материалам прокурорской проверки в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ возбуждено 1 уголовное дело.

Нарушения законодательства выявлены прокурорами 
в г.Пыть-Ях, г.Сургуте, г.Нефтеюганске, городских поселениях Белый Яр, Малиновский, Таежный.

В Ямало-Ненецком автономном округе выявлено 78 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 31 представление, 28 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, возбуждено 16 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых 13 лиц привлечено к административной ответственности, по материалам прокурорской проверки возбуждено 1 уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в крупном размере).

Нарушения законодательства выявлены прокурорами 
в г.Надыме, г.Лабытнанги, г.Новый Уренгой, г.Губкинский,  Пуровском районе.

Подобные действия должностных лиц подрывают доверие населения к национальному проекту, не позволяют в полной мере выполнить поручения Главы государства.

Уважаемые коллеги! Уже середина октября, времени осталось не так много. Прошу усилить контроль 
за соблюдением сроков выполнения работ, а также своевременной подготовкой документов и соблюдением сроков проектирования и строительства объектов, запланированных на 2021 и последующие годы.

Прошу губернаторов держать на постоянном личном контроле ход реализации мероприятий и достижения целевых показателей национального проекта «Жилье 
и городская среда».

Николай Николаевич, у меня по докладу все.